Modelo de Documento de Progresso

### 1. Informações do Projeto

- Nome do Projeto: Sistema de monitoramento e gestão de frota - DSEI /lESTE

- Responsável pelo Projeto: Lindoval

- Data de Início: 13/12/2024

- Data Prevista de Conclusão: 25/04/2024

- Data do Relatório: 18/04/2024

### 2. Objetivo do Documento

Este documento visa relatar o progresso do projeto de IoT, identificando tarefas realizadas, marcos atingidos, obstáculos enfrentados e próximos passos.

### 3. Resumo

Visão geral do que foi realizado:

- Tarefas Concluídas:

  - Implementação do mapa para a dashboard do frontend

  - Adição de rotas ao backend

  - Atualização do esquema de conexões elétricas.

  - Montagem do circuito em protoboard.

### 4. Atualização Técnica

- Configuração do Hardware: PN532 (RFID/NFC), Módulo GPS NEO-6M, LCD Oled, AD8232 (Sensor de Batimentos Cardíacos ECG), Giroscópio MPU6050, LEDs.

- Configuração do Software: React, nodejs, ensp32

- Integração com Serviços de Nuvem: Integração com o google firebase

### 5. Riscos e Soluções

| Risco Identificado | Impacto | Ações de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| [Descrição do risco] | Baixo/Alto | [Descreva a ação para mitigar o risco] |
| [Ex.: Falta de componentes] | Médio | Negociação com fornecedores locais |

### 6. Observações Gerais